|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He logrado cumplir con todas las actividades a tiempo, a pesar de contratiempos y malas estimaciones de tiempo, voy acorde al cronograma. Me ha facilitado el desarrollo el tener un experto informático y analista de datos que me pueda orientar y asesorar en mis problemáticas del desarrollo del proyecto. Aquello que me ha dificultado ha sido mi poca experiencia en campo laboral y esto se ha visto reflejado en la estimación de tareas en mi carta gantt, algunas tareas estimadas a 2 días han sido completadas en horas y caso contrario, algunas han sido cortas de tiempo, pero a pesar de todo, he logrado sobrellevar estos contratiempos e ir al día con mi cronograma. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Como mencioné anteriormente, la mala estimación de tareas ha sido parte de mi problemática debido a mi poca experiencia gestionando proyectos informáticos. Logré enfrentar estos contratiempos recibiendo asesoría de parte del informático a cargo del proyecto y priorizando tareas dentro de los plazos. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En una escala de 1 -10 evaluaría mi trabajo un 7 ya que, he cumplido en los plazos y tiempos establecidos pero me hubiera gustado haber dedicado más tiempo a ciertas cosas como diseño web/front-end que en mi lista de priorización no era de los primeros. Además me hubiera gustado mejorar mi comunicación con mis superiores. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  No tengo ninguna pregunta hacia mi docente de momento. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Mi proyecto de título es en solitario, por ende no podría responder a esta pregunta. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Mi proyecto de título es en solitario, por ende no podría responder a esta pregunta. |